# 1. Proste metody oceny efektywności przedsięwzięć

## 1.1. Prosty okres zwrotu

Okres zwrotu (OZ, PP) - okres w którym następuje zwrot pierwotnie zaangażowanych nakładów inwestycyjnych

Zalety:

- prostota

- podejście intuicyjne

Wady

- nie rozpatruje strumieni pieniężnych występujących po okresie zwrotu nakładów inwestycyjnych

Przykład 1.

| Okres (rok) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt I (CF) | (10 000) | 3 000 | 5 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 |
| Wartość skumulowana CF | - 10 000 | - 7 000 | - 2 000 | 2 000 |  |  |

OZ = 3 lata 6 mc (z uwzględnieniem okresu początkowego)

OZ = 2 lata 6 mc (bez uwzględnienia okresu początkowego)

Graficzne wyznaczenie OZ

Zadanie 1.

Wyznacz okres zwrotu inwestycji, dla której charakterystyki strumieni pieniężnych podano w poniższej tabeli

| Okres (kwartał) | 0kw | 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | 5 kw | 6 kw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt I (CF) | (50 000) | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 18 000 | 18 000 | 5 000 |
| Wartość skumulowana CF | - 50 000 | - 40 000 | - 35 000 | - 30 000 | - 12 000 | 6 000 | 11 000 |

18 000 zł/3 mc = 6 000 zł/mc

12 000 zł/ 6 000 zł/mc = 2 mc

OZ = 4 kw i 2 mc (bez okresu początkowego)

OZ = 5 kw 2 mc (z okresem początkowym)

## 1.2. Księgowa (prosta) stopa zwrotu

Księgowa stopa zwrotu (KSZ, ARR) – określa średni zysk realizowany z przedsięwzięcia w relacji do nakładów początkowych

#### Wyliczenie ARR w oparciu o kapitał początkowy

ARRKP = (średni poziom zysku / nakłady początkowe) * 100 %

- Wyliczenie SZ w oparciu o wartość księgową

ARRŚWK = [średni poziom zysku / średnia wartość księgowa] * 100 %

Zalety:

- wskaźnik prosty w zastosowaniu

- intuicyjne podejście

Wady:

- nie uwzględnia wartości pieniądza w czasie

##### Przykład 2

| Okres (rok) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt I (CF) | (10 000) | 3 000 | 5 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 |
| Amortyzacja |  | (2 000) | (2 000) | (2 000) | (2 000) | (2 000) |
| Wartość księgowa WK | 10 000 | 8 000 | 6 000 | 4 000 | 2 000 | 0 |
| Średnia WK | ŚWK = (10 000 + 8 000 + 6 000 + 4 000 + 2 000 + 0) / 6 ŚWK = 30 000 / 6 = 5 000. |  |  |  |  |  |
| Zysk |  | 1 000 | 3 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 |
| Zysk średni | ŚrZ = (1 000 + 3 000 + 2 000 + 1 000 + 1 000) / 5 ŚrZ = 8 000 / 5 = 1 600 |  |  |  |  |  |

SZA = (1 600 / 10 000) * 100 % = 16 %

SZB = (1 600 / 5 000) * 100 % = 32 %

Zadanie 2.

Oblicz stopy zwrotu z inwestycji w oparciu o koszt początkowy i wartość księgową dla projektu, którego charakterystykę zamieszczono w tabeli.

| Okres | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt I (CF) | (50 000) | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 18 000 | 18 000 | 8 000 | 10 000 | 7 000 |
| Amortyzacja |  | (6250) | (6250) | (6250) | (6250) | (6250) | (6250) | (6250) | (6250) |
| Wartość księgowa | WK = 50 000 + 43 750 + 37 000 + 31 250 + 25 000 + 18 750 + 12 500 + 6 250 + 0 ŚWK = 225 000 / 9 = 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zysk |  | 3750 | 1750 | 1750 | 11750 | 11750 | 1750 | 3750 | 750 |
| Średni zysk | Z = 3 750 + 1 750 + 1 750 + 11 750 + 11 750 + 1 750 + 3 750 + 750 = 37 000 ŚrZ = 37 000/ 8 = 4625 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARRKP = (4 625 / 50 000) * 100 % = 9,25 %

ARRŚWK = (4 625 / 25 000) * 100 % = 18,5 %

Z uwzględnieniem liniowej stawki amortyzacji

Zakładamy całkowite zamortyzowanie początkowych nakładów inwestycyjnych w okresie 5 lat stąd stawka amortyzacji jest równa 20%.

Założono całkowite zamortyzowanie nakładów początkowych w okresie 8 lat, stad liniowa stawka amortyzacji równa się 12,5%.