# 3. Wybór projektów

## 3.1. Rodzaje projektów

| Projekty niezależne | Projekty, dla których przyjęcie jednego (lub kilku) nie wyklucza przyjęcia pozostałych (np. budowa nowej linii technologicznej, modernizacja budynku, reorganizacja zatrudnienia) | NPV(a) + BPV(b) = NPV (c) |
| --- | --- | --- |
| Projekty wzajemnie wykluczające się | Przyjęcie jednego projektu wyklucza przyjęcie innego (pozostałych) – np. budowa autostrady z betonu a budowa autostrady z masy bitumicznej | NPV (a) + NPV(b) = albo NPV (a) = albo NPV (b) |
| Projekty współzależne | Mieszczą się pomiędzy kategorią projektów niezależnych i wzajemnie wykluczających się np. wprowadzenie nowego produktu, reorganizacja działu dystrybucji i sprzedaży | NPV (a) + NPV(b) > NPV (c) – synergia < NPV – osłabienie |

## 3.2. Wybór projektów niezależnych

| Kryteria wyboru | Sytuacje |
| --- | --- |
| - Okres zwrotu – minimalizacja - Stopa zwrotu – maksymalizacja - NPV >= 0 - IŻ >= 1 - ENPV – dodatnie | - przyjąć projekt A i odrzucić projekt B - odrzucić projekt A i przyjąć projekt B - przyjąć oba projekty - odrzucić oba projekty |

## 3.3. Wybór dla projektów wzajemnie wykluczających się

| Kryteria wyboru | Sytuacje |
| --- | --- |
| - Okres zwrotu – minimalizacja - Stopa zwrotu – maksymalizacja - NPV >= 0 - IRR – maksymalizacja - IŻ >= 1 - ENPV – maksymalizacja | - przyjąć projekt A i odrzucić projekt B - odrzucić projekt A i przyjąć projekt B - odrzucić oba projekty |

Przykład 7.

Przedstawić projekt rekomendowany spośród niżej wymienionych

| Okres | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt I | (10 000) | 3000 | 5000 |  | 5000 | 4000 |
| Projekt II | (8 000) | 1000 | 2000 |  | 4000 | 6000 |
| WD i = 15% | 1 | 0,8696 | 0,7561 |  | 0,6575 | 0,5718 |
| NPV(I) t | -10000 | 2609 | 3781 |  | 3288 | 2287 |
| ∑ NPV(I) | -10000 | -7391 | -3611 |  | -323 | 1964 |
| Okres zwrotu | OZ(I) = 4 lata + 2 mc 2 287/12 mc = 191 323/191 = 1,7 mc ~ 2 mc |  |  |  |  |  |
| Stopa zwrotu | Średni poziom zysków = (2609 + 3781 + 3288 + 2287) / 4 = 2991 SZ(I) = 2991/10 000 = 29,91% |  |  |  |  |  |
| NPV(I) | NPV = 1964 |  |  |  |  |  |
| IRR(I) | 23,92 % |  |  |  |  |  |
| IŻ(I) | NPV+ t = 2609 + 3781 + 3288 + 2287= 11 964 I = 10 000 IZ = NPV+ t / I = 11 964 / 10 000 IZ = 1,20 |  |  |  |  |  |
| NPVR(I) | NPVR = NPV / I = 1964 / 10 000 NPVR = 0,20 |  |  |  |  |  |
| NPV(II) t | -8000 | 870 | 1512 |  | 2630 | 3431 |
| ∑ NPV(II) | -8000 | -7130 | -5618 |  | -2988 | 443 |
| Okres zwrotu | OZ(II) = 4 lata + 10 mc 3 431/12 mc = 286 2988 /286 = 10,4 mc ~ 10 mc |  |  |  |  |  |
| Stopa zwrotu | Średni poziom zysków = (870 + 1512 + 2630 + 3431) / 4 = 2111 SZ(II) = 2111/ 8 000 = 26,38 % |  |  |  |  |  |
| NPV(II) | NPV = 443 |  |  |  |  |  |
| IRR(II) | 17,07% |  |  |  |  |  |
| IŻ(II) | NPV+ t = 870 + 1512 + 2630 + 3431 = 8 443 I = 8 000 IZ = NPV+ t / I = 8 443 / 8 000 IZ = 1,06 |  |  |  |  |  |
| NPVR(II) | NPVR = NPV / I = 443 / 8 000 NPVR = 0,06 |  |  |  |  |  |

Dane zbiorcze

| Projekt I | Projekt II | Rekomendacje dla projektów niezależnych | Rekomendacje dla projektów wzajemnie wykluczających się |
| --- | --- | --- | --- |
| - OZ = 4 lata, 2 mc | - OZ = 4 lata, 10 mc | I + II | I |
| - SZ = 29,91 % | - SZ = 26,38 % | I + II | I |
| - NPV = 1964 | - NPV = 443 | I + II | I |
| - IRR = 23,92% | - IRR = 17,07% | I + II | I |
| - IZ = 1,20 | - IZ = 1,06 | I + II | I |
| - ENPR = 0,20 | - NPVR = 0,06 | I + II | I |

Przykład 8.

Przedstawić projekt rekomendowany spośród niżej wymienionych przy założeniu iż mamy do czynienia z sytuacją projektów wzajemnie wykluczających się.

| Okres | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt I | (10 000) | 3000 | 5000 |  | 5000 | 4000 |
| Projekt II | (7 000) | 3000 | 3000 |  | 3000 | 2700 |
| WD i = 15% | 1 | 0,8696 | 0,7561 |  | 0,6575 | 0,5718 |
| NPV(I) t | -10000 | 2609 | 3781 |  | 3288 | 2287 |
| ∑ NPV(I) | -10000 | -7391 | -3611 |  | -323 | 1964 |
| Okres zwrotu | OZ(I) = 4 lata + 2 mc 2 287/12 mc = 191 323/191 = 1,7 mc ~ 2 mc |  |  |  |  |  |
| Stopa zwrotu | Średni poziom zysków = (2609 + 3781 + 3288 + 2287) / 4 = 2991 SZ(I) = 2991/10 000 = 29,91% |  |  |  |  |  |
| NPV(I) | NPV = 1964 |  |  |  |  |  |
| IRR(I) | 23,92 % |  |  |  |  |  |
| IŻ(I) | NPV+ t = 2609 + 3781 + 3288 + 2287= 11 964 I = 10 000 IZ = NPV+ t / I = 11 964 / 10 000 IZ = 1,20 |  |  |  |  |  |
| NPVR(I) | NPVR = NPV / I = 1964 / 10 000 NPVR = 0,20 |  |  |  |  |  |
| NPV(II) t | -7000 | 2609 | 2268 |  | 1973 | 1544 |
| ∑ NPV(II) | -7000 | -4391 | -2123 |  | -150 | 1393 |
| Okres zwrotu | OZ(II) = 4 lata + 1 mc 1 544/12 mc = 129 150 / 129 = 1,16 mc ~ 1 mc |  |  |  |  |  |
| Stopa zwrotu | Średni poziom zysków = (2609 + 2268 + 1973 + 1544) / 4 = 2098 SZ(II) = 2141/ 7 000 = 29,98 % |  |  |  |  |  |
| NPV(II) | NPV = 1393 |  |  |  |  |  |
| IRR(II) | 24,69% |  |  |  |  |  |
| IŻ(II) | NPV+ t = 2609 + 2268 + 1973 + 1544= 8 393 I = 7 000 IZ = NPV+ t / I = 8 393 / 7 000 IZ = 1,20 |  |  |  |  |  |
| NPVR(II) | NPVR = NPV / I = 1544 / 7 000 NPVR = 0,20 |  |  |  |  |  |

Dane zbiorcze

| Projekt I | Projekt II | Rekomendacje dla projektów wzajemnie wykluczających się |
| --- | --- | --- |
| - OZ = 4 lata, 2 mc | - OZ = 4 lata, 1 mc | II |
| - SZ = 29,91 % | - SZ = 29,98 % | II |
| - NPV = 1964 | - NPV = 1393 | I |
| - IRR = 23,92% | - IRR = 24,69% | II |
| - IZ = 1,20 | - IZ = 1,20 | ? |
| - ENPR = 0,20 | - NPVR = 0,20 | ? |

Rozwiązanie 1. Wyznaczenie profili NPV

Profil NPV – to graficzne przedstawienie wrażliwości wartości bieżącej netto projektu na wielkość stopy dyskontowej użytej do obliczeń. Preferowane są projekty dla których wrażliwość to jest mniejsza, tzn. ich charakterystyki przy wysokich poziomach stopy dyskonta przynoszą mniejszą stratę.

| Stopa procentowa „i” | Projekt I | Projekt II |
| --- | --- | --- |
| 0% | 7000 | 4700 |
| 5% | 5002 | 3391 |
| 10% | 3348 | 2305 |
| 15% | 1964 | 1393 |
| 20% | 795 | 621 |
| 25% | -202 | -38 |
| 30% | -1057 | -606 |
| 35% | -1798 | -1099 |
| 40% | -2443 | -1530 |
| 45% | -3008 | -1909 |
| 50% | -3506 | -2244 |

Rozwiązanie 2. Wskazania indeksu zyskowności

W przypadku gdy mamy do czynienia z różną skalą inwestycji początkowych (projekt I 10 000, projekt II 7000) zakłada się iż wybrany zostaje projekt II, zaś pozostałe środki wolne (3000) inwestuje się np. w obligacje oprocentowane przy stopie przyjętej do dyskontowania – w tym przypadku jest to 15%. Stopa, przy której dokonuje się dyskontowania jest stopą odzwierciedlającą najlepszą z możliwych alternatywę alokowania środków, gdyby nie doszło do realizacji projektów, co odpowiada wartości 1,0 dla indeksu zyskowności.

IZ =  (7000/10 000) * 1,2 + (3000/ 10 000) * 1,0

IZ =  0,7 * 1,2 + 0,3 * 1,0

IZ =  0,84 + 0,30

IZ =  1,14

Otrzymana wartość IZ wskazuje, iż podjęcie decyzji o realizacji projektu II i równoczesne alokowanie pozostałych środków w papiery wartościowe o oprocentowaniu 15% cechuje efektywność na poziomie 1,14 – każda wydatkowana w ten sposób złotówka przyniesie dodatkowo 14 gr. zysku. Przyrównując IZ dla pierwszego z projektów = 1,20 – jako rekomendowany należy wskazać projekt I.

Zadanie 8.

Na podstawie danych zawartych w tabeli wskazać projekt cechujący się największą efektywnością.

| Okres | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt A | (10 000) | 3000 | 5000 |  | 4000 | 3000 |
| Projekt B | (6500) | 2500 | 2500 |  | 2500 | 2500 |
| WD i = 15% | 1 | 0,8696 | 0,7561 |  | 0,6575 | 0,5718 |
| NPV(I) t | -10000 | 2608 | 3781 |  | 2630 | 1715 |
| ∑ NPV(I) | -10000 | -7391 | -3611 |  | -981 | 735 |
| Okres zwrotu | OZ(I) = 4 lata + 7 mc 1 715/12 mc = 143 981/143 = 6,8 mc ~ 7 mc |  |  |  |  |  |
| Stopa zwrotu | Średni poziom zysków = (2609 + 3780 + 2630 + 1715) / 4 = 2684 SZ(I) = 2684/10 000 = 26,84% |  |  |  |  |  |
| NPV(I) | NPV = 735 |  |  |  |  |  |
| IRR(I) | 18,59 % |  |  |  |  |  |
| IŻ(I) | NPV+ t = 2609 + 3780 + 2630 + 1715 = 10 735 I = 10 000 IZ = NPV+ t / I = 10 735 / 10 000 IZ = 1,07 |  |  |  |  |  |
| NPVR(I) | NPVR = NPV / I = 735 / 10 000 NPVR = 0,07 |  |  |  |  |  |

| NPV(II) t | -6500 | 2174 | 1890 |  | 1644 | 1430 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∑ NPV(II) | -6500 | -4326 | -2436 |  | -792 | 638 |
| Okres zwrotu | OZ(II) = 4 lata + 7 mc 1 430/12 mc = 119 792/119 = 6,65 mc ~ 7 mc |  |  |  |  |  |
| Stopa zwrotu | Średni poziom zysków = (2174 + 1890 + 1644 + 1430) / 4 = 1784 SZ(II) = 1784/ 6 500 = 27,45% |  |  |  |  |  |
| NPV(I) | NPV = 638 |  |  |  |  |  |
| IRR(I) | 19,77 % |  |  |  |  |  |
| IŻ(I) | NPV+ t = 2174 + 1890 + 1644 + 1430 = 7 138 I = 6 500 IZ = NPV+ t / I = 7 138 / 6 500 IZ = 1,10 |  |  |  |  |  |
| NPVR(I) | NPVR = NPV / I = 638 / 6 500 NPVR = 0,10 |  |  |  |  |  |

Dane zbiorcze

| Projekt I | Projekt II | Rekomendacje dla projektów wzajemnie wykluczających się |
| --- | --- | --- |
| - OZ = 4 lata, 7 mc | - OZ = 4 lata, 7 mc | ? |
| - SZ = 26,84 % | - SZ = 27,45 % | II |
| - NPV = 735 | - NPV = 638 | I |
| - IRR = 18,59% | - IRR = 19,77% | II |
| - IZ = 1,07 | - IZ = 1,10 | II |
| - ENPR = 0,07 | - NPVR = 0,10 | II |

Rozwiązanie 1. Wyznaczenie profili NPV

| Stopa procentowa „i” | Projekt I | Projekt II |
| --- | --- | --- |
| 0% | 5000 | 3500 |
| 5% | 3316 | 2365 |
| 10% | 1914 | 1425 |
| 15% | 735 | 638 |
| 20% | -266 | -28 |
| 25% | -1123 | -596 |
| 30% | -1863 | -1084 |
| 35% | -2505 | -1508 |
| 40% | -3067 | -1877 |
| 45% | -3562 | -2201 |
| 50% | -4000 | -2488 |

Rozwiązanie 2. Wskazania IZ

IZ = (6500/10000)*1,1 + (3500/10000) * 1,0

IZ = 0,65 * 1,1 + 0,35 * 1,0

IZ = 0,715 + 0,35

IZ = 1,065

Z uwzględnieniem okresu początkowego

W oparciu o wartość początkową nakładów kapitałowych

Z uwzględnieniem okresu początkowego

W oparciu o wartość początkową nakładów kapitałowych

Z uwzględnieniem okresu początkowego

W oparciu o wartość początkową nakładów kapitałowych

Z uwzględnieniem okresu początkowego

W oparciu o wartość początkową nakładów kapitałowych

Z uwzględnieniem okresu początkowego

W oparciu o wartość początkową nakładów kapitałowych

Z uwzględnieniem okresu początkowego

W oparciu o wartość początkową nakładów kapitałowych